Аудит IT-инфраструктуры предприятия партнёра

Проект: система надзора за городским пассажирским транспортом на основе платформы 1С.

Аудируемый: Шабунин Артём.

Аудитор: Самородов Фёдор.

# 1. Введение

В рамках аудита смоделировано предприятие партнёра, которое внедряет систему надзора за городским пассажирским транспортом на базе 1С:Предприятие 8.3. Цель аудита — оценить текущую IT-инфраструктуру предприятия, выявить риски и предложить рекомендации по управлению проектом внедрения или модернизации IT-системы.

# 2. Описание предприятия

## 2.1. Общая информация

Название компании: МУП «Городской транспортный надзор».

Сфера деятельности: контроль качества работы городского пассажирского транспорта.

Размер: 22 сотрудника.

Структура: 5 операторов линейного контроля; 1 начальник отдела надзора; 1 директор; 1 системный администратор; 3 инспектора выездного контроля; 4 специалиста по обработке жалоб граждан; 2 сотрудника юридического отдела; 2 бухгалтера; 3 административных сотрудника.

## 2.2. Основные бизнес-процессы

| Бизнес-процесс | Описание | Зависимость от IT |
| --- | --- | --- |
| Контроль маршрутов и рейсов | Проверка соблюдения маршрутов, расписания, выполнения рейсов | Данные ГЛОНАСС, 1С, отчёты |
| Обработка жалоб граждан | Приём, регистрация, проверка и закрытие жалоб | 1С, почта, телефония, Telegram |
| Оформление актов нарушений | Формирование документов по выявленным нарушениям | 1С, шаблоны документов, хранилище фото |
| Обработка фотонарушений | Просмотр и классификация фотофиксации | Файловое хранилище, 1С, рабочие станции |
| Управленческая отчётность | Подготовка отчётов для руководства и муниципалитета | 1С, Excel, BI / встроенные отчёты 1С |

## 2.3. Роль IT в бизнесе

IT является критически важной частью деятельности предприятия. Без IT-систем невозможно быстро получать данные о транспорте, оформлять акты, обрабатывать жалобы и формировать отчётность.

| Процесс | IT-системы | Как используются |
| --- | --- | --- |
| Контроль маршрутов | 1С; сервис ГЛОНАСС | Получение данных о движении транспорта, сверка маршрутов и расписаний |
| Обработка жалоб | 1С; корпоративная почта; Telegram | Регистрация жалоб, назначение ответственных, контроль сроков ответа |
| Оформление актов | 1С; Word/Excel; файловое хранилище | Формирование актов, хранение фото, подготовка документов |
| Отчётность | 1С; Excel; Power BI или отчёты 1С | Сводные отчёты по маршрутам, нарушениям, жалобам |
| Администрирование | AD или локальные учётные записи; резервное копирование | Управление доступами, резервные копии, поддержка пользователей |

## 2.4. Метрики IT-систем (задача со звёздочкой)

| Система | Метрика | Норма | Warning | Critical | Алерт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1С | Доступность | ≥ 99,5% | < 99,5% | < 98% | системному администратору |
| 1С | Время открытия формы | ≤ 3 с | > 5 с | > 10 с | администратору / подрядчику 1С |
| 1С | Ошибки проведения документов | ≤ 2% | > 3% | > 5% | начальнику отдела |
| ГЛОНАСС | Задержка передачи данных | ≤ 1 мин | > 2 мин | > 5 мин | администратору |
| ГЛОНАСС | Потеря пакетов | ≤ 1% | > 3% | > 5% | администратору / поставщику |
| Почта | Доступность | ≥ 99% | < 99% | < 97% | системному администратору |
| Хранилище фото | Свободное место | > 20% | < 20% | < 10% | системному администратору |

# 3. Инвентаризация IT-инфраструктуры

## 3.1. Аппаратное обеспечение

| № | Оборудование | ОС | Назначение | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер 1С | Windows Server 2019 | база 1С | удовлетворительное |
| 2 | Сервер БД | Windows Server / СУБД | хранение данных | удовлетворительное |
| 3 | NAS-хранилище | Synology DSM | фото, документы, бэкапы | хорошее |
| 4 | Рабочая станция оператора 1 | Windows 10 | работа в 1С | среднее |
| 5 | Рабочая станция оператора 2 | Windows 10 | работа в 1С | среднее |
| 6 | Рабочая станция оператора 3 | Windows 10 | работа в 1С | среднее |
| 7 | Рабочая станция оператора 4 | Windows 10 | работа в 1С | среднее |
| 8 | Рабочая станция оператора 5 | Windows 10 | работа в 1С | среднее |
| 9 | ПК начальника отдела | Windows 11 | отчёты, контроль | хорошее |
| 10 | ПК директора | Windows 11 | просмотр отчётности | хорошее |
| 11 | Маршрутизатор | RouterOS | доступ в интернет, VPN | удовлетворительное |
| 12 | Коммутатор | — | локальная сеть | удовлетворительное |

Оценка состояния: инфраструктура достаточна для текущего масштаба, но есть риски: единый сервер 1С, ограниченное резервирование, зависимость от одного администратора и подрядчика по 1С.

## 3.2. Программное обеспечение

| ПО | Назначение |
| --- | --- |
| 1С:Предприятие 8.3 | основная система надзора |
| PostgreSQL или MS SQL | база данных |
| Windows Server | серверная ОС |
| Windows 10/11 | рабочие станции |
| Microsoft Office / LibreOffice | документы, отчёты |
| Антивирус | базовая защита рабочих мест |
| Telegram / почта | коммуникации |
| ПО поставщика ГЛОНАСС | получение транспортных данных |
| Acronis / встроенные средства backup | резервное копирование |

Лицензии: лицензии 1С, Windows и офисного ПО должны учитываться в отдельном реестре. Риск — отсутствие централизованного license inventory.

## 3.3. Сетевая инфраструктура

Сеть построена по простой офисной модели: локальная сеть офиса; доступ в интернет через один основной канал; Wi-Fi для административных сотрудников; сервер 1С внутри локальной сети; удалённый доступ администратора через VPN; интеграция с внешним ГЛОНАСС-сервисом через интернет.

Проблемы: слабая сегментация сети; нет отдельной DMZ; единый интернет-канал; нет полноценного мониторинга сети; нет формального disaster recovery контура.

# 4. Безопасность IT-инфраструктуры

## 4.1. Анализ рисков безопасности

| Угроза | Вероятность | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- |
| Сбой сервера 1С | Средняя | остановка оформления актов и отчётности |
| Потеря или повреждение базы 1С | Низкая / средняя | потеря данных по нарушениям, жалобам, рейсам |
| Компрометация учётной записи | Средняя | несанкционированный доступ к данным |
| Сбой интеграции с ГЛОНАСС | Высокая | невозможность оперативного контроля маршрутов |
| Шифровальщик / вирус | Средняя | простой рабочих мест и потеря файлов |
| Ошибка администратора | Средняя | сбой доступа, прав, резервного копирования |
| Уход ключевого сотрудника | Средняя | потеря экспертизы по настройке 1С и процессов |

## 4.2. Оценка существующих мер безопасности

| Мера | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Антивирус на рабочих местах | базово достаточно |
| Парольная политика | нужна формализация |
| Резервное копирование 1С | критично, но нужно тестировать восстановление |
| Разграничение ролей в 1С | сильная сторона проекта |
| VPN для удалённого доступа | правильно, но нужен MFA |
| Единственный локальный администратор | риск зависимости от одного человека |
| Журналы 1С | полезно, но нужен регулярный анализ |

Итог: базовые меры есть, но уровень зрелости безопасности средний. Главные пробелы: MFA, регулярные DR-тесты, журналирование действий, централизованный мониторинг, регламент реагирования на инциденты.

# 5. Рекомендации по управлению проектом внедрения или модернизации

## 5.1. Цели и задачи проекта

Цель: повысить надёжность и управляемость IT-инфраструктуры, обеспечивающей систему надзора за городским пассажирским транспортом.

Задачи: обеспечить стабильную работу 1С; снизить риск потери данных; формализовать резервное копирование и восстановление; внедрить мониторинг инфраструктуры; усилить безопасность доступов; подготовить инфраструктуру к росту нагрузки.

## 5.2. План проекта

| Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Аудит текущей инфраструктуры | 1 неделя | инвентаризация оборудования, ПО, доступов |
| 2. Настройка мониторинга | 2 недели | контроль 1С, сервера, БД, дисков, сети |
| 3. Усиление backup/DR | 2 недели | регламент backup, тест восстановления, RTO/RPO |
| 4. Усиление безопасности | 2–3 недели | MFA, права доступа, журналирование |
| 5. Оптимизация 1С и БД | 2 недели | ускорение форм, индексы, регламентные задания |
| 6. Обучение пользователей | 1 неделя | инструкции, роли, порядок обращения в поддержку |

## 5.3. Управление рисками проекта

| Риск | Вероятность | Влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Простой 1С при внедрении | Средняя | Высокое | работы в нерабочее время, backup перед изменениями |
| Сопротивление пользователей | Средняя | Среднее | обучение, инструкции, пилотная группа |
| Недостаточная квалификация администратора | Средняя | Высокое | подрядчик 1С, документация |
| Рост стоимости инфраструктуры | Средняя | Среднее | поэтапное внедрение, приоритизация P0/P1 |
| Ошибка миграции данных | Низкая | Высокое | тестовая миграция, контрольные выборки |
| Отказ ГЛОНАСС-поставщика | Средняя | Высокое | SLA с поставщиком, fallback-режим |

## 5.4. Коммуникации

| Стейкхолдер | Интерес | Формат коммуникации |
| --- | --- | --- |
| Директор | сроки, стоимость, эффект | еженедельный статус-отчёт |
| Начальник отдела | стабильность процессов | рабочие встречи 1–2 раза в неделю |
| Операторы | удобство системы | обучение, сбор обратной связи |
| Системный администратор | эксплуатация | технические встречи |
| Подрядчик 1С | доработка и поддержка | задачи в трекере, приёмка работ |
| Муниципальный заказчик | отчётность и контроль | итоговые отчёты, согласование SLA |

# 6. Итоговая оценка инфраструктуры

Текущая инфраструктура предприятия достаточна для запуска и эксплуатации системы в малом масштабе: 5 операторов, один отдел надзора, ограниченный объём документов и фото.

Однако для устойчивой работы есть существенные риски: единая точка отказа в виде сервера 1С; слабая формализация backup и recovery; нет регулярных тестов восстановления; нет полноценного мониторинга; зависимость от одного администратора и подрядчика 1С; слабая сегментация сети; нет MFA для критичных доступов.

Общая оценка зрелости IT-инфраструктуры: 6 из 10.

# 7. Приоритетные рекомендации

| Приоритет | Рекомендация | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| P0 | Настроить регулярный backup 1С и ежемесячный тест восстановления | снижение риска потери данных |
| P0 | Внедрить мониторинг сервера 1С, БД, дисков, сети и ГЛОНАСС-интеграции | снижение MTTR |
| P0 | Описать RTO/RPO и DR-runbook | готовность к аварии |
| P1 | Внедрить MFA для администратора и удалённого доступа | снижение риска компрометации |
| P1 | Разделить права доступа по ролям и регулярно их пересматривать | снижение риска ошибок и утечек |
| P1 | Вести реестр оборудования, лицензий и доступов | повышение управляемости |
| P2 | Разделить сеть на пользовательский и серверный сегменты | снижение blast radius |
| P2 | Подготовить инструкции для операторов и администратора | снижение зависимости от отдельных людей |

# 8. Карта рисков

|  | Низкое влияние | Среднее влияние | Высокое влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокая вероятность | устаревание рабочих станций | сбой интеграции с ГЛОНАСС | отсутствие мониторинга критичных компонентов |
| Средняя вероятность | ошибки пользователей | слабая сегментация сети | отказ сервера 1С |
| Низкая вероятность | нехватка лицензий | уход администратора | потеря базы 1С без восстановления |

# 9. Вывод

Для проекта партнёра ключевой IT-риск — не только разработка 1С-конфигурации, но и эксплуатационная устойчивость инфраструктуры. Чтобы система стала надёжной основой муниципального надзора, в первую очередь нужно закрыть три направления: backup и recovery с проверкой восстановления; monitoring и alerting по 1С, БД, дискам, сети и ГЛОНАСС; access security — MFA, роли, журналирование, регулярный пересмотр прав.

После внедрения P0-рекомендаций инфраструктура может быть оценена примерно на 8 из 10 и будет пригодна для устойчивой эксплуатации в рамках муниципального отдела.